**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов**

**и предоставляемых услуг (дорожная карта объекта) в 2020-2023 году.**

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов»

188760, Ленинградская область, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 63

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование объекта | Срок исполнения  (этап работы, год) | Источник финансирования и (ориентировочный объем финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| 1. **Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту** | | | | | |
| 1. | ***Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту А/Б)***  ***(А- универсальная доступность – доступность для инвалида любого места в здании, а именно- общих путей движения и мест обслуживания***  ***Б- выделение зон, помещений, блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг)*** |  | 1 этап – неотложные мероприятия 2020 год.  2 этап – отложенные мероприятия 2020-2023 год.  3 этап – капитальный ремонт, реконструкция, строительство  2023 год. | Областной бюджет  11 542 800,00 руб. |  |
| 1.1 | ***По территории объекта*** | | | | |
|  | Ремонтные работы:   * асфальтирование прогулочных дорожек   (дорожка у корпуса № 1, въезд на прогулочные веранды) | территория учреждения | 2 этап  2023 год  8 096 800,00 руб. | |  |
| * разработка ПСД на капитальный ремонт внутренних инженерных систем корпуса № 1 * разработка ПСД на текущий ремонт помещений здания корпуса № 1 |  |
| 1.2 | ***По входу в здание*** | | | | |
|  | * установка кнопки вызова для оказания необходимой помощи | корпус № 1,2,3,4 | 1 этап 2023 год |  |  |
| 1.3 | ***По путям движения в здании*** | | | | |
|  | * оборудование внутренних лестничных маршей пристенными поручнями | корпус № 1,2,3 | 2 этап  2022-2023 год | 2 400 000,00 руб. |  |
| * оборудование коридоров пристенными поручнями |
| 1.4 | ***По зоне оказания услуг*** | | | | |
|  | * Приобретение технических средств реабилитации: | корпус № 1,2,3,4 | 2 этап  2021-2023 год | 950 000,00 руб. |  |
| 1.5 | ***По санитарно-гигиеническим помещениям*** | | | | |
|  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.6 | ***По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов (5 категорий)*** | | | | |
|  | * Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемами изображениями | корпус № 1,2,3,4  2 этап  2020 год  96 000,00 руб. | | | выполнено |
| * Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | выполнено |
| 1. **Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией** | | | | | |
| 2. | ***Обеспечение доступа к месту предоставления услуги (объекту) путем оказания работниками помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С,У)*** |  |  |  |  |
| 2.1 | * разработка и утверждение приказа (распоряжения) о порядке оказания помощи инвалидам |  |  |  | выполнено |
| 2.2 | * закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и маломобильным группам населения (и их сопровождению) |  |  |  | выполнено |
| 2.3 | * организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам (план инструктажа, журнал учета) |  |  |  | выполнено |
| 2.4 | * обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан о порядке организации доступности объекта и предоставляемых услугах, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте организации, информационном стенде, в индивидуальном порядке) |  |  |  | выполнено |

Директор ЛОГБУ ЛОГБУ «ЛО МРЦ»» И.В. Грищенко

Зам. директора В.Л. Никитин